# API Functional Testing Document - OWASP Juice Shop

## 1. API Test Plan

Dokumen ini berisi rencana pelaksanaan API functional testing untuk aplikasi OWASP Juice Shop.

1.1 Tujuan:
Menjamin setiap endpoint API berfungsi sesuai spesifikasi dan tidak menghasilkan error yang tidak diharapkan.

1.2 Ruang Lingkup:
- Auth API
- User Profile API
- Products API
- Basket/Cart API
- Orders API
- Address & Card API
- Feedback API

1.3 Pendekatan:
Black-box API testing dengan fokus pada validasi status code, struktur response body, dan error handling, termasuk positive dan negative testing.

1.4 Lingkungan Testing:
Base URL: http://localhost:3000
Tools: Postman, Curl, Browser DevTools, (opsional) Newman untuk regression.

1.5 Deliverables:
Test Plan, API Test Scenario, API Test Cases, Defect Log, API Test Summary Report.

## 2. API Test Scenario

| ID | Scenario | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| SC01 | Login & Auth | User melakukan login dan memperoleh JWT token. |
| SC02 | Registrasi User | User baru melakukan registrasi melalui API (jika tersedia). |
| SC03 | Get Products | Mengambil daftar produk dari katalog. |
| SC04 | Get Product Detail | Mengambil detail produk berdasarkan ID. |
| SC05 | Search Product | Mencari produk berdasarkan kata kunci. |
| SC06 | Basket Management | Menambahkan, melihat, mengubah dan menghapus item dalam basket. |
| SC07 | Order Creation | Membuat order baru berdasarkan basket. |
| SC08 | Order Retrieval | Mengambil daftar order milik user. |
| SC09 | Address Management | Menambahkan dan mengambil alamat pengiriman. |
| SC10 | Card Management | Menambahkan dan mengambil data kartu pembayaran. |
| SC11 | Feedback Management | Mengirim dan mengambil feedback. |
| SC12 | Authorization Control | Memastikan endpoint tertentu menolak akses tanpa token atau dengan role yang salah. |

## 3. API Test Cases (50 Test Case)

| TC ID | Endpoint | Method | Request | Expected Status | Expected Response (ringkas) | Auth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | /rest/user/login | POST | {"email":"valid@juice.shop","password":"123456"} | 200 | Berhasil login, body mengandung authentication.token (JWT). | No |
| TC02 | /rest/user/login | POST | {"email":"valid@juice.shop","password":"wrongpass"} | 401 | Login gagal, pesan error kredensial tidak valid. | No |
| TC03 | /rest/user/login | POST | {"email":"invalid-format","password":"123456"} | 401/400 | Login gagal, format email tidak valid atau kredensial salah. | No |
| TC04 | /rest/user/login | POST | {"email":"","password":""} | 401/400 | Login gagal, field kosong ditolak. | No |
| TC05 | /rest/user/login | POST | {"email":"valid@juice.shop"} | 400 | Login gagal, field password wajib. | No |
| TC06 | /rest/user/login | POST | Invalid JSON | 400 | Server menolak request dengan JSON tidak valid. | No |
| TC07 | /rest/user/login | POST | {"email":"nonexistent@juice.shop","password":"123456"} | 401 | Login gagal, user tidak ditemukan. | No |
| TC08 | /rest/user/whoami | GET | - | 401 | Tanpa token, whoami mengembalikan unauthorized. | No |
| TC09 | /rest/products | GET | - | 200 | Mengembalikan list produk dalam bentuk array JSON. | No |
| TC10 | /rest/products | GET | ?limit=10 | 200 | Mengembalikan maksimal 10 produk pertama. | No |
| TC11 | /rest/products | GET | ?limit=0 | 400/200 | Jika limit tidak valid, dikembalikan error atau default behavior. | No |
| TC12 | /rest/products/search | GET | ?q=apple | 200 | Hanya produk yang mengandung kata "apple" yang dikembalikan. | No |
| TC13 | /rest/products/search | GET | ?q= | 200 | Pencarian kosong mengembalikan semua atau tidak ada produk (cek behavior). | No |
| TC14 | /rest/products/1 | GET | - | 200 | Mengembalikan detail produk dengan id=1. | No |
| TC15 | /rest/products/99999 | GET | - | 404/200 | Jika produk tidak ada, mengembalikan 404 atau body kosong (cek behavior). | No |
| TC16 | /rest/products/abc | GET | - | 400/404 | ID tidak numerik ditolak atau mengembalikan not found. | No |
| TC17 | /rest/products/-1 | GET | - | 400/404 | ID negatif ditolak. | No |
| TC18 | /rest/products/0 | GET | - | 200/404 | Cek behaviour untuk ID=0 (apakah valid / tidak). | No |
| TC19 | /rest/user/login | POST | {"email":"valid@juice.shop","password":"123456"} | 200 | Mendapatkan token untuk digunakan pada test basket. | No |
| TC20 | /rest/basket | GET | - | 401 | Tanpa token, akses basket ditolak. | No |
| TC21 | /rest/basket | GET | - | 200 | Dengan token valid, basket user aktif dikembalikan. | Bearer |
| TC22 | /api/Basket/items | POST | {"ProductId":1,"BasketId":1,"quantity":1} | 200 | Item berhasil ditambahkan ke basket. | Bearer |
| TC23 | /api/Basket/items | POST | {"ProductId":1,"BasketId":1,"quantity":0} | 400/200 | Quantity 0 seharusnya ditolak atau tidak mengubah basket. | Bearer |
| TC24 | /api/Basket/items | POST | {"ProductId":"x","BasketId":1,"quantity":1} | 400 | ProductId tidak numerik ditolak. | Bearer |
| TC25 | /api/Basket/items | POST | {"BasketId":1,"quantity":1} | 400 | ProductId wajib diisi. | Bearer |
| TC26 | /api/Basket/items | POST | {"ProductId":1,"BasketId":9999,"quantity":1} | 400/404 | BasketId tidak valid seharusnya ditolak. | Bearer |
| TC27 | /api/Basket/items/1 | PUT | {"quantity":2} | 200 | Quantity item basket berhasil diupdate menjadi 2. | Bearer |
| TC28 | /api/Basket/items/1 | PUT | {"quantity":-1} | 400 | Quantity negatif ditolak. | Bearer |
| TC29 | /api/Basket/items/9999 | PUT | {"quantity":2} | 404 | Item basket yang tidak ada mengembalikan not found. | Bearer |
| TC30 | /api/Basket/items/1 | DELETE | - | 200 | Item basket berhasil dihapus. | Bearer |
| TC31 | /api/Basket/items/1 | DELETE | - | 404 | Menghapus item yang sudah dihapus mengembalikan not found. | Bearer |
| TC32 | /api/Orders | GET | - | 401 | Tanpa token, pengambilan order ditolak. | No |
| TC33 | /api/Orders | GET | - | 200 | Dengan token valid, mengembalikan daftar order milik user. | Bearer |
| TC34 | /api/Orders | POST | {"basketId":1,"paymentId":1} | 200 | Order berhasil dibuat dari basketId dan paymentId valid. | Bearer |
| TC35 | /api/Orders | POST | {"basketId":1} | 400 | paymentId wajib diisi. | Bearer |
| TC36 | /api/Orders | POST | {"basketId":9999,"paymentId":1} | 400/404 | basketId tidak valid ditolak. | Bearer |
| TC37 | /api/Orders | POST | Invalid JSON | 400 | Request dengan body tidak valid ditolak. | Bearer |
| TC38 | /api/Addresss | GET | - | 401 | Tanpa token, address tidak bisa diambil. | No |
| TC39 | /api/Addresss | GET | - | 200 | Dengan token valid, mengembalikan address user (bisa kosong). | Bearer |
| TC40 | /api/Addresss | POST | {"country":"ID","fullName":"Test User","mobileNum":"0812345","zipCode":"12345","streetAddress":"Jl. Testing"} | 201/200 | Alamat baru berhasil ditambahkan. | Bearer |
| TC41 | /api/Addresss | POST | {"country":"ID","fullName":"","mobileNum":"","zipCode":"","streetAddress":""} | 400 | Field wajib kosong ditolak. | Bearer |
| TC42 | /api/Addresss | POST | Invalid JSON | 400 | Body tidak valid ditolak. | Bearer |
| TC43 | /api/Cards | GET | - | 401 | Tanpa token, card tidak bisa diambil. | No |
| TC44 | /api/Cards | GET | - | 200 | Dengan token valid, mengembalikan daftar card user. | Bearer |
| TC45 | /api/Cards | POST | {"fullName":"Test User","cardNum":"4111111111111111","expMonth":"12","expYear":"2099"} | 201/200 | Card baru berhasil ditambahkan. | Bearer |
| TC46 | /api/Cards | POST | {"fullName":"Test User","cardNum":"123","expMonth":"13","expYear":"1999"} | 400 | Card number atau expiry tidak valid ditolak. | Bearer |
| TC47 | /api/Feedbacks | GET | - | 200 | Feedback dapat diambil (umumnya public). | No |
| TC48 | /api/Feedbacks | POST | {"comment":"Nice shop!","rating":5} | 201/200 | Feedback baru berhasil dikirim. | Bearer/Optional |
| TC49 | /api/Feedbacks | POST | {"comment":"","rating":0} | 400 | Feedback tanpa comment atau rating di luar batas ditolak. | Bearer/Optional |
| TC50 | /api/Feedbacks | POST | Invalid JSON | 400 | Body feedback tidak valid ditolak. | Bearer/Optional |

## 4. Defect Log

| Defect ID | Endpoint | Steps | Expected | Actual | Severity | Status | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5. API Test Summary Report

5.1 Summary Eksekusi:
API testing telah dilakukan terhadap 50 test case yang mencakup endpoint utama OWASP Juice Shop.

5.2 Statistik Testing:
Total Test Case : 50
Pass : <isi>
Fail : <isi>
Blocked : <isi>

5.3 Analisis:
- Endpoint auth dan products bekerja sesuai ekspektasi pada skenario positif.
- Beberapa skenario negatif perlu diperiksa jika menghasilkan status code yang tidak konsisten.
- Perlu koordinasi dengan tim developer untuk klarifikasi behaviour pada ID tidak valid dan limit/offset.

5.4 Kesimpulan:
Secara umum, API OWASP Juice Shop berjalan dengan baik untuk skenario utama. Ditemukan beberapa area yang perlu perbaikan pada error handling dan konsistensi status code.